УТВЕРЖДЕН

постановлением Министерства

строительства Российской Федерации

от 12 августа 1994 года № 18-9

# СПРАВОЧНИК

# базовых цен на проектные работы для строительства

# Объекты жилищно-гражданского строительства

# 1. Основные положения

1.1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектно-сметной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения, в том числе застройки микрорайонов, кварталов и градостроительных комплексов.

1.2. Цены в Справочнике установлены в зависимости от общей стоимости строительства объектов проектирования без учета налога на добавленную стоимость и спецналога.

По объектам государственной и муниципальной принадлежности базовая цена проектирования может быть снижена путем применения поправочного коэффициента, учитывающего снижение уровня налогов, сборов и применение других льгот (снижение налога на прибыль, арендной платы и др.), установленными федеральными и местными органами власти.

1.3. Справочник предназначен для применения организациями различных организационно-правовых форм, выполняющих проектные работы для строительства и имеющих согласно законодательству Российской Федерации статус юридического лица.

1.4. Цены в Справочнике учитывают все затраты, включаемые в состав себестоимости в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формирование финансовых результатов, утвержденными Госстроем России 6 апреля 1994 года и прибыль.

1.5. В Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование нового строительства объектов жилищно-гражданского назначения, состоящих из комплекса зданий и сооружений, входящих в сводный сметный расчет стоимости строительства.

1.6. Цены установлены применительно к составу, порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство объектов проектирования, регламентированными в установленном порядке.

1.7. Ценами Справочника не учтены:

- разработка указанных в задании на проектирование проектных решений в нескольких вариантах;

- разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки при проектировании объектов с особо сложными конструкциями и методами производства работ;

- разработка решений по монументально-декоративному оформлению зданий, сооружений;

- внесение изменений в проектно-сметную документацию (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией);

- разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления;

- обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению;

- разработка конструкторской документации на изготовление нетипового и нестандартизированного оборудования, кроме составления исходных требований, необходимых для разработки технического задания на выполнение этой документации;

- демонстрационные макеты;

- авторский надзор;

- научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы;

- маркетинговые услуги;

- затраты на служебные командировки;

- разработка интерьеров, выполняемых в соответствии с ГОСТ 21.507-81.

# 2. Порядок определения стоимости проектных работ

2.1. Базовая цена разработки проектной и рабочей документации устанавливается в процентах от общей стоимости строительства в зависимости от категории сложности объекта проектирования.

2.2. В базовую цену проектных работ включается стоимость всего комплекса зданий, сооружений и видов проектных работ, нашедших отражение в общей стоимости строительства, за исключением стоимости работ, перечисленных в п.1.7.

2.3. Базовая стоимость строительства для определения базовой цены проектных работ определяется по объекту-аналогу с учетом их сопоставимости или по укрупненным показателям сметных нормативов (на единицу показателей: 1 кв. м общей площади, 1 куб. м объема здания, 1 п. м. трассы, 1 га застройки, на единицу мощности, производительности и др.).

Базовая цена проектных работ, определяемая до разработки проектно-сметной документации, может пересчитываться после окончания ее разработки с учетом инфляции при оговоренности такого условия договором.

2.4. Базовая цена проектных работ определяется путем умножения величины общей стоимости строительства в текущих ценах на процент (%), определенный по таблице, составленной в ценах 1991 года, по формуле:

, где

 - базовая цена проектных работ в текущих ценах, млн. руб.;

 - стоимость строительства в текущих ценах, млн. руб.;

 - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 1991 года.

Процент базовой цены на проектные работы по объектам жилищно-гражданского строительства определяется по таблице 1.

# Проценты базовых цен по объектам жилищно-гражданского строительства

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Стоимость строительства в ценах | Базовая цена на проектные работы от общей стоимости строительства в ценах 1991 года - проценты | | | | |
|  | 1991 года, млн. руб. | Категории сложности | | | | |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 0,5 | 4,80 | 6,19 | - | - | - |
| 2 | 1 | 4,37 | 5,64 | 6,42 | - | - |
| 3 | 2 | 3,93 | 5,19 | 5,96 | 7,05 | - |
| 4 | 3 | 3,51 | 4,53 | 5,71 | 6,79 | 7,85 |
| 5 | 4 | 3,39 | 4,36 | 5,52 | 6,55 | 7,58 |
| 6 | 5 | 3,26 | 4,20 | 5,33 | 6,31 | 7,32 |
| 7 | 6 | 3,20 | 4,13 | 5,24 | 6,21 | 7,19 |
| 8 | 7 | 3,15 | 4,06 | 5,15 | 6,10 | 7,07 |
| 9 | 8 | 3,09 | 3,99 | 5,06 | 5,99 | 6,95 |
| 10 | 9 | 3,02 | 3,92 | 4,95 | 5,88 | 6,83 |
| 11 | 10 | 2,97 | 3,84 | 4,87 | 5,79 | 6,71 |
| 12 | 20 | 2,76 | 3,50 | 4,54 | 5,38 | 6,26 |
| 13 | 30 | 2,55 | 3,13 | 4,21 | 4,97 | 5,82 |
| 14 | 40 | 2,33 | 2,85 | 3,86 | 4,58 | 5,29 |
| 15 | 50 | 2,16 | 2,79 | 3,57 | 4,23 | 4,90 |
| 16 | 60 | 2,11 | 2,72 | 3,47 | 4,13 | 4,78 |
| 17 | 70 | 2,06 | 2,65 | 3,38 | 4,03 | 4,67 |
| 18 | 80 | 2,01 | 2,58 | 3,30 | 3,92 | 4,56 |
| 19 | 90 | 1,90 | 2,52 | 3,21 | 3,82 | 4,45 |
| 20 | 100 | 1,91 | 2,46 | 3,13 | 3,72 | 4,34 |
| 21 | 150 | 1,86 | 2,39 | 3,04 | 3,61 | 4,22 |
| 22 | 200 | 1,81 | 2,32 | 2,95 | 3,51 | 4,10 |
| 23 | 250 | 1,75 | 2,26 | 2,86 | 3,41 | 3,98 |
| 24 | 300 | 1,70 | 2,20 | 2,79 | 3,31 | 3,86 |
| 25 | 350 | 1,65 | 2,14 | 2,71 | 3,20 | 3,74 |
| 26 | 400 | 1,60 | 2,07 | 2,62 | 3,09 | 3,63 |
| 27 | 450 | 1,55 | 2,01 | 2,53 | 2,99 | 3,51 |
| 28 | 500 | 1,50 | 1,93 | 2,45 | 2,89 | 3,40 |
| 29 | 550 | 1,45 | 1,87 | 2,37 | 2,79 | 3,28 |
| 30 | 600 | 1,40 | 1,83 | 2,29 | 2,69 | 3,16 |
| 31 | 650 | 1,39 | 1,81 | 2,28 | 2,67 | 3,13 |
| 32 | 700 | - | 1,79 | 2,27 | 2,66 | 3,12 |
| 33 | 800 | - | - | 2,26 | 2,65 | 3,11 |
| 34 | 900 | - | - | - | 2,64 | 3,10 |
| 35 | 1000 и более | - | - | - | 2,63 | 3,09 |

2.5. Распределение базовой цены проектной и рабочей документации осуществляется, как правило, по таблице 2 относительной стоимости и может уточняться по соглашению между исполнителем и заказчиком.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Виды документации | Процент от базовой цены |
| Проектная документация | 30 |
| Рабочая документация | 70 |
| Итого | 100 |

Базовая цена рабочего проекта составляет 85% от общей цены.

В случае необходимости разработки эскизного проекта его базовая цена принимается дополнительно в размере не более 15% от общей цены.

2.6. Базовая цена проектных работ с использованием проектно-сметной документации повторного или массового применения ("привязка") определяется с применением следующих коэффициентов:

- без внесения изменения в наземную часть здания - до 0,05;

- с внесением изменений в надземную часть здания, изменением фасадов и планировки, включая изменение этажности, конструкции крыши;

- по полносборным зданиям - до 0,3;

- по другим типам зданий - до 0,5.

2.7. В случае выполнения работ по объектам повторного или массового применения на основе блок-секционного метода базовая цена проектных работ по разработке базовой блок-секции определяется с коэффициентом 0,8. При этом базовая цена работ по компоновке дома и "привязке" определяется с применением коэффициента 0,2. Стоимость блок-секций, разрабатываемых на основе базовой секции в составе единой серии, следует принимать с коэффициентом до 0,7 от стоимости базовой блок-секции в зависимости от их трудоемкости проектирования.

2.8. При проектировании объекта, состоящего из многократно (более 3 раз) повторяющихся секций или корпусов, базовая цена устанавливается с применением поправочных коэффициентов к стоимости работ по повторяющимся секциям (корпусам) в соответствии с п.2.6. При этом стоимость разработки базовой секции (корпуса) определяется аналогично расчету стоимости для отдельного здания.

2.9. Базовая цена проектно-сметной документации на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение определяется в соответствии с пунктом 2.4 с применением коэффициента до 1,5, устанавливаемого проектной организацией.

2.10. Категория сложности проектируемого объекта устанавливается на основе Номенклатуры объектов жилищно-гражданского строительства приведенной в таблице 3.

В случае отсутствия проектируемого объекта в Номенклатуре, выбор категории сложности производится на основе объекта-аналога с учетом условий сложности.

Приложение

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта проектирования | Характеристики объекта проектирования | Категории сложности объекта проектирования | | | | |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| **1 Застройка микрорайонов, кварталов, комплексов. Благоустройство.** | | | | | | | |
| 1.1 | Проекты застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса, участка группы многоэтажных жилых домов и общественных зданий (без учета при вязки и проектирования) | Архитектурно-планировочные решения застройки, благоустройства, организации рельефа, озеленения, инженерных сетей в красных границах микрорайонов (кварталов) при размещении жилых домов и объектов обслуживания |  | + |  |  |  |
| 1.2 | Малоэтажная городская застройка коттеджами |  |  | + |  |  |  |
| 1.3 | Застройка домами усадебного типа |  | + |  |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство и озеленение территории | Сельских населенных мест, коммунальных и промышленных зон при требованиях к благоустройству | + |  |  |  |  |
|  |  | Городских, дачных, заводских территорий при высоких требованиях к благоустройству и малым архитектурным формам |  | + |  |  |  |
| 1.5 | Посадка ветро- и шумозащитных полос, устройство велосипедных, саночных и пешеходных трасс (теренкуров) без оборудования и технического оснащения |  | + |  |  |  |  |
| **2 Жилые дома, гостиницы** | | | | | | | |
| 2.1 | Хозяйственные и вспомогательные постройки при домах |  | + |  |  |  |  |
| 2.2 | Садовые домики, временные (летние) жилые дома |  |  | + |  |  |  |
| 2.3 | Общежития и приюты | С общими кухнями и санузлами |  | + |  |  |  |
|  |  | С санузлами при комнатах и развитой общественной частью |  |  | + |  |  |
| 2.4 | Многоэтажные жилые дома | Для муниципального строительства |  |  | + |  |  |
|  |  | Для немуниципального строительства |  |  |  | + |  |
| 2.5 | Малоэтажные отдельностоящие и блокированные дома городского типа (до 4-х этажей) |  |  |  |  | + |  |
| 2.6 | Особняки, виллы, террасные жилые дома и градостроительные особо значимые многоэтажные дома и комплексы |  |  |  |  |  | + |
| 2.7 | Специальные жилые дома для инвалидов и лиц пожилого возраста |  |  |  |  | + |  |
| 2.8 | Гостиницы | Многоэтажные III-IV разряда (\*, \*\*) |  |  | + |  |  |
|  |  | Многоэтажные I-II разряда (\*\*\*,\*\*\*\*) |  |  |  | + |  |
|  |  | Малоэтажные II-III разряда (\*\*,\*\*\*) |  |  |  | + |  |
|  |  | Малоэтажные I разряда (\*\*\*\*) |  |  |  |  | + |
|  |  | Высшего разряда (\*\*\*\*\*) |  |  |  |  | + |
| **3 Здравоохранение** | | | | | | | |
| 3.1 | Медпункты, фельдшерско-акушерские пункты, хозкорпуса больниц |  |  | + |  |  |  |
| 3.2 | Поликлиники, амбулатории, аптеки, станции скорой помощи, молочные кухни |  |  |  | + |  |  |
| 3.3 | Больницы, медицинские центры, лечебные, лечебно-диагностические корпуса, ПАКи, роддома, больничные комплексы, станции переливания крови | Преимущественно стандартное оборудование и оснащение |  |  |  | + |  |
| 3.4 | Специализированные медицинские центры, многопрофильные больницы | Уникальное оборудование и оснащение |  |  |  |  | + |
| 3.5 | Пансионаты с лечением, санатории-профилактории |  |  |  |  | + |  |
| 3.6 | Санатории |  |  |  |  |  | + |
| 3.7 | Курортные и бальнеологические поликлиники, грязелечебницы |  |  |  |  | + |  |
| 3.8 | Специализированные санаторные детские учреждения круглосуточного действия |  |  |  |  | + |  |
| 3.9 | СЭС, дезстанции и другие специализированные станции |  |  | + |  |  |  |
| 3.10 | Бюро судмедэкспертизы |  |  | + |  |  |  |
| 3.11 | Учреждения по хозяйственному управлению учреждениями здравоохранения |  |  | + |  |  |  |
| 3.12 | Диспансеры |  |  |  | + |  |  |
| **4 Физическая культура** | | | | | | | |
| 4.1 | Игровые поля и стадионы | Без подсобных помещений | + |  |  |  |  |
|  |  | С сезонными подсобными помещениями |  | + |  |  |  |
|  |  | С трибунами и подтрибунными помещениями |  |  | + |  |  |
| 4.2 | Бассейны | Открытые |  |  | + |  |  |
|  |  | Крытые |  |  |  | + |  |
| 4.3 | Физкультурно-оздоровительные и физкультурно-спортивные комплексы | С бассейном |  |  |  |  | + |
| 4.4 | Стадионы до 40000 мест |  |  |  | + |  |  |
| 4.5 | Крытые стадионы на 40 000 мест и более |  |  |  |  |  | + |
| 4.6 | Дворцы спорта (спортивно-зрелищные комплексы) |  |  |  |  |  | + |
| 4.7 | Детские спортшколы |  |  |  | + |  |  |
| 4.8 | Манежи |  |  |  | + |  |  |
| 4.9 | Велотреки |  |  |  | + |  |  |
| 4.10 | Катки |  |  | + |  |  |  |
| 4.11 | Крытые катки |  |  |  |  | + |  |
| 4.12 | Спортивные базы |  |  |  | + |  |  |
| 4.13 | Специализированные комплексы для прикладных видов спорта (конные, авто-, мото-, стрелковые, авиа, скейтборд, кегельбаны, фристайл и т.д.) |  |  |  | + |  |  |
| 4.14 | Водные и спасательные станции |  | + |  |  |  |  |
| 4.15 | Мото-, карто-, кордодромы |  | + |  |  |  |  |
| 4.16 | Школы служебного собаководства |  | + |  |  |  |  |
| **5 Социальное обеспечение** | | | | | | | |
| 5.1 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в т.ч. с лечебными функциями |  |  |  |  | + |  |
| 5.2 | Центр социального обслуживания |  |  |  | + |  |  |
| 5.3 | Центр реабилитации инвалидов |  |  |  | + |  |  |
| 5.4 | Специальные учебно-восстановительные здания для детей инвалидов |  |  |  |  | + |  |
| **6 Отдых и туризм** | | | | | | | |
| 6.1 | Палаточные лагеря, туристические стоянки, лыжные базы |  | + |  |  |  |  |
| 6.2 | Лагеря для детей и юношества, базы отдыха (сезонные) |  |  | + |  |  |  |
| 6.3 | Лагеря для детей и юношества круглогодичного пользования |  |  |  | + |  |  |
| 6.4 | Кемпинги мотели |  |  |  | + |  |  |
| 6.5 | Туристические базы (круглогодичные) |  |  |  |  | + |  |
| 6.6 | Дома и пансионаты отдыха (круглогодичные) |  |  |  |  | + |  |
| 6.7 | Дома отдыха высшего класса (\*\*\*\*\*) |  |  |  |  |  | + |
| **7 Образование. Детские площадки** | | | | | | | |
| 7.1 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | + |  |  |
| 7.2 | Школы общеобразовательные |  |  |  | + |  |  |
| 7.3 | Специализированные школы, лицеи, ПТУ и другие училища |  |  |  |  | + |  |
| 7.4 | Высшие учебные заведения |  |  |  |  | + |  |
| 7.5 | Университеты, академии |  |  |  |  |  | + |
| 7.6 | Школы, курсы, институты по переподготовке и повышению квалификации |  |  |  | + |  |  |
| 7.7 | Учреждения для детей сирот |  |  |  | + |  |  |
| 7.8 | Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей с нарушениями развития |  |  |  |  | + |  |
| **8 Культура** | | | | | | | |
| 8.1 | Временные павильоны для игр и танцев |  | + |  |  |  |  |
| 8.2 | Читальные и выставочные павильоны в парках культуры |  |  | + |  |  |  |
| 8.3 | Выставочные залы, сельские клубы, музеи-усадьбы, квартиры-музеи |  |  |  | + |  |  |
| 8.4 | Дома культуры, библиотеки, тематические музеи |  |  |  |  | + |  |
| 8.5 | Национальные галереи, музеи, библиотеки, культурные центры, храмы |  |  |  |  |  | + |
| 8.6 | Фильмотеки, фонотеки |  |  | + |  |  |  |
| 8.7 | Дома творческих союзов и профессиональных союзов |  |  |  |  | + |  |
| 8.8 | Выставки (промышленные, сельскохозяйственные и др.) |  |  | + |  |  |  |
| 8.9 | Дома, школы и другие объекты для внешкольного воспитания детей |  |  |  | + |  |  |
| 8.10 | Парки |  |  |  | + |  |  |
| 8.11 | Ботанические сады |  |  |  |  | + |  |
| 8.12 | Зоопарки |  |  |  |  |  | + |
| 8.13 | Редакции газет и телевидения |  |  |  |  | + |  |
| **9 Искусство** | | | | | | | |
| 9.1 | Временные павильоны для демонстрации кино- и видеофильмов |  | + |  |  |  |  |
| 9.2 | Летние эстрады и кинотеатры |  |  | + |  |  |  |
| 9.3 | Кинотеатры до 1000 мест, видеоцентры |  |  |  | + |  |  |
| 9.4 | Киноконцертные залы и кинотеатры более 1000 мест |  |  |  |  | + |  |
| 9.5 | Театры, киноцентры, цирки, филармонии |  |  |  |  |  | + |
| 9.6 | Здания для репетиций и выступления оркестров, эстрадных и других коллективов |  |  |  |  | + |  |
| 9.7 | Студии и мастерские искусств |  |  |  | + |  |  |
| **10 Наука и научное обслуживание** | | | | | | | |
| 10.1 | Проектные, конструкторские организации |  |  |  | + |  |  |
| 10.2 | Специализированные НИИ и лаборатории, вычислительные центры |  |  |  |  | + |  |
| 10.3 | Национальные исследовательские и экономические центры |  |  |  |  |  | + |
|  | Научные и опытные станции и поля |  |  |  | + |  |  |
| **11 Торговля и общественное питание** | | | | | | | |
| 11.1 | Временные павильоны, киоски, навесы |  | + |  |  |  |  |
| 11.2 | Магазины |  |  |  | + |  |  |
| 11.3 | Столовые, кафе |  |  |  | + |  |  |
| 11.4 | Торговые дома, крупные универсальные специализированные магазины, рестораны |  |  |  |  | + |  |
| 11.5 | Рынки открытые с временными павильонами |  |  | + |  |  |  |
| 11.6 | Рынки крытые большепролетные |  |  |  | + |  |  |
| **12 Связь** | | | | | | | |
| 12.1 | Отделения связи |  |  |  | + |  |  |
| 12.2 | Почтамты, телеграфы, почтовые сортировочные узлы |  |  |  |  | + |  |
| 12.3 | Автоматические телефонные станции (здания) |  |  |  |  | + |  |
| **13 Административные здания** | | | | | | | |
| 13.1 | Конторы |  |  | + |  |  |  |
| 13.2 | Административно-хозяйственные корпуса |  |  |  | + |  |  |
| 13.3 | Городские думы, мэрии, центры общественно-политической деятельности, правительственные здания, деловые центры |  |  |  |  |  | + |
| 13.4 | Банки |  |  |  |  |  | + |
| 13.5 | Биржи, фонды |  |  |  |  | + |  |
| 13.6 | Страховые организации |  |  |  | + |  |  |
| 13.7 | Таможни |  |  |  | + |  |  |
| 13.8 | Судебные и юридические учреждения, учреждения охраны общественного порядка |  |  |  | + |  |  |
| **14 Бытовое обслуживание населения** | | | | | | | |
| 14.1 | Предприятия по ремонту бытовых машин и приборов |  |  |  | + |  |  |
| 14.2 | Предприятия и фабрики пошива и ремонта обуви, швейных и меховых изделий по заказам населения |  |  |  | + |  |  |
| 14.3 | Фабрики ремонта и изготовления мебели, фотокиноработ, киностудии, студии звукозаписи, работающие по заказам населения |  |  |  | + |  |  |
| 14.4 | Корпуса фабрик-прачечных, химчистки, крашения |  |  | + |  |  |  |
| 14.5 | Бани, душевые павильоны, парикмахерские |  |  | + |  |  |  |
| 14.6 | Банно-оздоровительные корпуса первого и высшего разрядов |  |  |  |  | + |  |
| 14.7 | Комплексные предприятия бытового обслуживания |  |  |  | + |  |  |
| 14.8 | Ремонтно-строительные организации, выполняющие заказы населения |  |  |  | + |  |  |
| 14.9 | Ломбарды |  |  |  | + |  |  |
| 14.10 | Кладбища, похоронные бюро |  |  |  | + |  |  |
| 14.11 | Крематории |  |  |  |  | + |  |
| **15 Городские инженерные сооружения и коммуникации** | | | | | | | |
| 15.1 | Городские магистрали и сети водопровода, канализации (в т.ч. дождевой), дренажи | Проектирование одиночных линий в пригородной зоне или территории, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций |  | + |  |  |  |
|  |  | Проектирование по городским проездам при наличии существующих подземных коммуникаций |  |  | + |  |  |
|  |  | Проектирование сетей вблизи надземных и подземных сооружений с пересечением железных дорог или метрополитена, с применением закрытой походки в сложных гидрогеологических условиях с применением спецметодов |  |  |  | + |  |
|  |  | Совмещенная прокладка коммуникаций |  |  | + |  |  |
| 15.2 | Городские транспортные сооружения, мосты, тоннели, путепроводы, эстакады, пешеходные переходы для прокладки инженерных | Проектирование в пригородной зоне или на свободной от застройки территории города с применением типовых конструкций |  |  | + |  |  |
|  | коммуникаций через ж/д пути, автомагистрали | Проектирование в новых районах |  |  |  | + |  |
|  |  | Проектирование в районах сложившейся застройки из индивидуальных конструкций, пешеходные переходы с развитым подземным пространством |  |  |  |  | + |
| 15.3 | Городские транспортные магистрали, улицы и дороги, трамвайные пути, внутриквартальные проезды, транспортные развязки, автостоянки, конечные станции для отстоя и хранения | Проектирование на свободной от застройки территории города, на рельефе местности с уклоном от 5 до 40% по заданным красным линиям, отметкам и поперечному профилю |  | + |  |  |  |
|  | общественного транспорта (в т.ч. с сооружениями для обслуживания) пешеходные улицы, тротуары, аллеи и дорожки в парках | Проектирование в районах сложившейся опорной застройки или с уклоном рельефа от 0 до 5% и более 40% по заданным красным линиям, отметкам и поперечному профилю |  |  | + |  |  |
|  |  | Проектирование при наличии ирригационной системы или с корректировкой красных линий, отметок и поперечного профиля |  |  |  | + |  |
| 15.4 | Коммуникационные тоннели (коллектора для подземных коммуникаций) | Проектирование на территории города, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций |  |  | + |  |  |
|  |  | Проектирование в застроенной части города, совместно с другими подземными коммуникациями или при наличии существующих |  |  |  | + |  |
|  |  | Проектирование в сложных гидрогеологических условиях, с применением спецметодов, индивидуальных конструкций, закрытой проходки |  |  |  |  | + |
| 15.5 | Набережные, причалы | Городские речные |  |  |  | + |  |
|  |  | Городские морские набережные с волноотбойными стенками |  |  |  |  | + |
|  |  | Морские причалы вне городской зоны |  | + |  |  |  |
|  |  | Морские причалы в городах:  малых и средних; |  |  | + |  |  |
|  |  | крупных и крупнейших |  |  |  |  | + |
| 15.6 | Гаражи | Боксовые и одноэтажные без очистных сооружений | + |  |  |  |  |
|  |  | С очистными сооружениями |  | + |  |  |  |
|  |  | Многоэтажные надземные и подземные |  |  | + |  |  |
| 15.7 | Вокзалы | Всех типов на внутренних линиях |  |  |  | + |  |
|  |  | На межреспубликанских и международных линиях |  |  |  |  | + |
| 15.8 | Мусороперерабатывающие заводы |  |  |  |  |  | + |
| 15.9 | Мусороперегрузочные станции, полигоны для твердых бытовых отходов |  |  |  | + |  |  |
| 15.10 | Сооружения гражданской обороны |  |  |  | + |  |  |

Примечания: 1. При отсутствии объектов в перечне стоимость проектных работ определяется по таблице № 1 применительно к объектам соответствующего назначения.

2. Для определения категории объекта достаточно наличия одного из признаков, указанных в графе 3.